Documentación Técnica y Guía de Proyecto: Rutas Seguras Kids

Proyecto: #1 (Vanilla JS)

Tecnologías: HTML5, CSS3, JS ES6+, Web Components

Objetivo: Calificación Sobresaliente (5.0)

1. Visión General del Sistema

Rutas Seguras Kids es una aplicación web interactiva desarrollada para optimizar la logística de transporte escolar. Permite a los administradores registrar rutas de transporte, asignar estudiantes a cada vehículo, realizar actualizaciones en tiempo real y supervisar las condiciones meteorológicas del trayecto mediante una API pública de clima.

Propósito Pedagógico y Técnico

Demostrar un dominio avanzado en JavaScript puro (Vanilla JS) sin depender de frameworks externos (como React, Vue o Angular). El proyecto destaca por el uso de arquitectura modular, componentes nativos reutilizables (Web Components), aislamiento de estilos (Shadow DOM), asincronía (Async/Await y Fetch) y eventos personalizados (CustomEvent).

| Requisito del Proyecto | Descripción Técnica | Criterio de Éxito / Evaluación |
| --- | --- | --- |
| Gestión CRUD | Crear, listar, editar y eliminar rutas escolares y sus respectivos estudiantes. | El DOM se actualiza inmediatamente sin recargar la página. |
| Web Components | Uso del tag <route-card> con <template> y Shadow DOM. | Componente encapsulado, reutilizable y desacoplado del CSS global. |
| Asincronía & API | Consumo de la API pública OpenWeather mediante fetch y async/await. | Muestra la temperatura/clima actual de la ciudad de la ruta. |
| Eventos Personalizados | Uso de CustomEvent para comunicar componentes y el sistema central. | Notificaciones o eventos emitidos al modificar estudiantes/rutas. |
| Diseño Responsive | Diseño adaptable mediante CSS puro con al menos 3 breakpoints. | Visualización perfecta en Mobile (<600px), Tablet (<1024px) y Desktop. |

2. Historias de Usuario (User Stories)

| ID | Rol / Usuario | Deseo / Funcionalidad | Criterios de Aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Administrador | Quiero registrar una nueva ruta (nombre, conductor, horario, capacidad, ciudad) en un formulario. | Formulario validado con Regex. La tarjeta de la ruta se renderiza automáticamente en el DOM y se guarda en localStorage. |
| HU-02 | Administrador | Quiero registrar estudiantes y conductores asegurando que solo se ingresen letras y espacios. | Validación con expresión regular. Si falla, emite notificación Toast personalizada. Al pasar, actualiza la lista y localStorage. |
| HU-03 | Administrador | Quiero filtrar estudiantes en tiempo real y asignarlos a una ruta mediante checkboxes. | El campo de búsqueda filtra dinámicamente y la asignación actualiza los datos de la ruta en pantalla y en localStorage. |
| HU-04 | Administrador | Quiero editar o eliminar una ruta existente cuando cambien los itinerarios. | Botones de edición/eliminación dentro de <route-card> cargan los datos en el formulario y sincronizan el estado global. |
| HU-05 | Conductor / Admin | Quiero consultar el estado del clima actual en la ciudad asociada a la ruta. | Consulta asíncrona a OpenWeather mediante fetch y async/await. Icono y temperatura mostrados en la interfaz. |

3. Arquitectura del Proyecto y Estructura de Directorios

rutas-seguras-kids/

├── index.html                  # Estructura principal, layout general y templates

├── css/

│   ├── styles.css              # Estilos globales, variables CSS, layout y Toasts

│   └── responsive.css          # Breakpoints (@media queries: Mobile, Tablet, Desktop)

├── js/

│   ├── app.js                  # Punto de entrada JS, estado global, CRUD y localStorage

│   ├── weather.js              # Módulo para peticiones a la API de clima (fetch / async-await)

│   └── autocomplete.js         # Módulo auxiliar para autocompletado de ciudades

├── components/

│   └── RouteCard.js            # Definición del Web Component <route-card>

└── assets/

└── img/                    # Capturas de pantalla para la do

4. Guía Teórico-Práctica de Conceptos Clave

- Web Components & Custom Elements: Tecnología nativa del navegador que permite crear etiquetas HTML personalizadas (como <route-card>) con su propia lógica y diseño.

- Shadow DOM: Árbol DOM oculto adjunto al componente que aísla sus estilos e interacciones del resto del documento HTML.

- Tag <template>: Bloque de código HTML que sirve como molde para clonarlo dinámicamente mediante JavaScript.

- CustomEvent (Eventos Personalizados): Permite crear y disparar eventos a medida (como editar-ruta o eliminar-ruta) para comunicar el componente con el sistema principal.

5. Diagramas de Flujo de la Lógica del Sistema

A. Flujo de Registro y Validación de Rutas/Usuarios

[ PEGAR AQUÍ DIAGRAMA DE FLUJO DE REGISTRO / ENLACE DE WHIMSICAL ]

B. Flujo de Asignación de Estudiantes y Persistencia en LocalStorage

[ PEGAR AQUÍ DIAGRAMA DE FLUJO DE ASIGNACIÓN Y LOCALSTORAGE / ENLACE DE WHIMSICAL ]

6. Plan de Trabajo (División de Tareas)

| Fase | Tareas Específicas | Responsable | Entregable Clave |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1: Maquetación | Diseñar HTML base, formulario de rutas, layout general y 3 breakpoints CSS. | Nelly | index.html + css/styles.css. |
| Fase 2: Web Component | Definir la clase RouteCard, configurar <template>, Shadow DOM y eventos CustomEvent. | David | RouteCard.js funcional. |
| Fase 3: Lógica CRUD & Persistencia | Formularios, validaciones Regex, actualización del DOM y localStorage. | Trabajo Conjunto | Lógica principal en js/app.js. |
| Fase 4: API & Búsqueda | Integrar API de clima y filtro de búsqueda de estudiantes en tiempo real. | David | weather.js y buscador dinámico. |
| Fase 5: Documentación | Redactar README.md, diagramas en Whimsical y capturas de pantalla. | Nelly + David | Documento técnico y repositorio. |

7. Código Base de Referencia

Estructura del Web Component (components/RouteCard.js)

JavaScript

class RouteCard extends HTMLElement {

constructor() {

super();

this.attachShadow({ mode: 'open' });

const template = document.getElementById('route-card-template');

const content = template.content.cloneNode(true);

this.shadowRoot.appendChild(content);

}

setInfo(ruta) {

this.shadowRoot.querySelector('.card-title').textContent = ruta.nombre;

this.shadowRoot.querySelector('.card-driver').textContent = `Conductor: ${ruta.conductor}`;

this.shadowRoot.querySelector('.card-time').textContent = `Salida: ${ruta.hora}`;

this.shadowRoot.querySelector('.card-city').textContent = `Ciudad: ${ruta.ciudad}`;

}

}

customElements.define('route-card', RouteCard);

8. Checklist de Verificación Final (Garantía de 5.0)

- [x] Sin frameworks ni librerías: Desarrollado 100% con Vanilla JS, HTML5 y CSS3.

- [x] Separación de archivos: Estructura organizada en /css, /js, y /components.

- [x] Web Component nativo: Uso de <route-card> con <template> y Shadow DOM.

- [x] Operaciones CRUD: Creación, edición, eliminación y almacenamiento en localStorage.

- [x] Validación de datos: Uso de expresiones regulares (/^[a-zA-ZáéíóúÁÉÍÓÚñÑ\s]+$/) para campos de texto.

- [x] Integración de API: Consulta asíncrona de clima con fetch y async/await.

- [x] Eventos personalizados: Comunicación vía CustomEvent (editar-ruta, eliminar-ruta).

- [x] Notificaciones personalizadas: Toasts estilizados con la paleta de colores de la aplicación.

- [x] Diseño Responsive: Adaptabilidad comprobada en 3 breakpoints.